# Wprowadzenie

Inżynieria  oprogramowania  zajmuje  się  metodami wytwarzania oprogramowania na  skalę przemysłową

określenie wymagań	15%

projektowanie programów	25%

programowanie	20%

weryfikacja i ocena	40%

rozwój i konserwacja

            - Oprogramowanie

            - Wielki projekt programistyczny

- Metodyka

- Cel inżynierii oprogramowania

- Główny problem

## Stan bieżący (Chaos report, Standish Group)

| Rok | Sukces | Przekroczenie | Porażka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 16% | 53% | 31% |
| 2000 | 28% | 49% | 23% |
| 2004 | 29% | 53% | 18% |

## Procesy projektowe

- Systemy zamawiane

- Produkty otwartego rynku

### Cykl wytwarzania systemu informatycznego

Przygotowanie decyzji

–studium wykonalności

–specyfikacja wymagań

–przetarg

 decyzja (kontrakt)

Wytwarzanie systemu

–projektowanie systemu

–opracowanie oprogramowania

–przygotowanie infrastruktury

–testowanie

 odbiór

Wdrażanie

–przeniesienie danych

–szkolenie użytkowników

–zmiana procesu biznesowego

Eksploatacja i konserwacja

–używanie systemu

–konserwacja

–modyfikacja i ewolucja

 odbiór ostateczny

Specyfikacja wymagań

- Postać i treść specyfikacji

- Wymagania funkcjonalne

- Wymagania niefunkcjonalne

  - wydajność

  - niezawodność

  - bezpieczeństwo

  - zgodność

- Cechy specyfikacji

- Zarządzanie wymaganiami

### Kaskadowy model wytwarzania oprogramowania (waterfall model)

Eksploatacja i konserwacja

Wdrożenie

Analiza

Analiza strategiczna

Projekt

Implementacja

Integracja i testowanie

### Iteracyjny model wytwarzania oprogramowania (iterative model)

Proces RUP (Rational Unified Process)

Construction

Konstrukcja programu

analiza

projekt

implementacja

integracja i testowanie

Rozwinięcie projektu

Inicjacja projektu

Inception

Elaboration

Transition

Eksploatacja i konserwacja

Wdrożenie

## Metody i narzędzia

- Metody i modele

    - strukturalne

    - obiektowe, język UML

    - metodyki lekkie

- Narzędzia

    - systemy upper CASE

    - systemy lower CASE

    - środowiska wspomagające testowanie

## Treść wykładu

- Metody obiektowe (50% wykładu + laboratorium).

- Metody strukturalne (15%).

- Organizacja i zarządzanie projektem (35%).

## Literatura

Fowler M., Scot K.: UML w kropelce; LTP 2002, 2005

Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997