1 Wprowadzenie

Oprogramowanie	Programy + dokumentacja + reguły organizacyjne

Wielki projekt	Trudne do uchwycenia wymagania,

programistyczny	złożone przetwarzanie i zbiory danych,

przetwarzanie rozproszone,

dotkliwe skutki awarii,

opracowanie zespołowe, rotacja personelu,

długotrwała eksploatacja i konserwacja.

Metodyka	Organizacja przedsięwzięcia,

metody wykonania,

zarządzanie.

Cel	Opracowanie dobrego oprogramowania

rozsądnym kosztem.

Główny problem	Złożoność

 zapanowanie nad złożonością problemu.

2 Procesy projektowe

Proces	Organizacja wytwarzania określająca fazy,

projektowy 	czynności i ich powiązania, widoczne na  poziomie zarządzania projektem;

bardzo złożone i różne w różnych przypadkach  mówimy więc o modelach

- Podział na fazy kontraktowe

Produkt na	Wymagania pochodzą od zleceniodawcy,

zamówienie	przetarg/negocjacje – decyzja ma postać

kontraktu 	(ocena opłacalności  dokładne

określenie zakresu i ceny, kary umowne),

często dedykowana infrastruktura,

testy akceptacyjne zleceniodawcy, wdrożenie

Produkt	Wymagania ustalane w oparciu o badania

szerokiego	marketingowe – decyzja wewnętrzna (ocena

rynku	opłacalności)

brak specjalnej infrastruktury,

testy wewnętrzne (alfa) i zewnętrzne (beta), szczątkowy etap wdrażania.

- Podział na fazy/czynności metodologiczne

Analiza	W jaki sposób system wypełni wymagania?

i projektowanie	– projekt architektury, podział na komponenty

– model struktury danych, projekt bazy danych

– określenie interfejsów między komponentami

Realizacja	Zbudowanie systemu

systemu	– implementacja komponentów (nowych, re-użytkowanych, adaptowanych).

– integracja systemu z komponentów

– projekt i wykonanie infrastruktury

Testowanie	Weryfikacja wymagań i decyzji

to raczej nie tu	–	testowanie jednostek (unit testing) równolegle z wytwarzaniem

–	integracja i testowanie komponentów (module testing, subsystem testing)

–	integracja i testowanie systemu 
(system testing)

Instalacja	Rozmieszczenie (integracja) z infrastrukturą

i zatwierdzenie	–	instalacja w docelowym środowisku pracy

– konfiguracja i strojenie systemu (połączeń, bazy danych, serwerów aplikacyjnych)

– testowanie akceptacyjne

Wdrażanie	Wprowadzenie w życie

– przeniesienie danych (konwersja formatu, oprogramowanie, testy)

–	szkolenie pracowników

–	wdrożenie nowych procedur biznesowych

Eksploatacja	Wykorzystanie i utrzymanie systemu

i konserwacja	–	monitorowanie jakości

– usuwanie błędów, dostrajanie

–	administrowanie, odtwarzanie po awariach

–	ewolucja systemu (zmiany nadążające za zmianami wymagań – np. ochrona danych, zmiana WPR, pliki MP3  w telefonach)

3 Specyfikacja wymagań

Postać	Dokument tekstowy + model zależny od metody analizy

Funkcjonalne	Określenie funkcji (usług), jakie system ma oferować (co ma robić), oraz otoczenia, w jakim ma działać (sprzęgi zewnętrzne)

Niefunkcjonalne	(Pozafunkcjonalne) Określenie na ile dobrze system ma działać i w jakich warunkach:

Wydajność (czas odpowiedzi, przepustowość, liczba stanowisk, dokładność)

Niezawodność (czas pracy, czas naprawy, czas pracy autonomicznej, zachowanie danych)

Bezpieczeństwo (identyfikacja i autoryzacja użytkowników, ochrona dostępu do danych, postępowanie po awarii)

Zgodność (z normami produktu i procesu, 
możliwość współpracy z innymi systemami).

Cechy 	Kompletność i poprawność – walidacja,

specyfikacji	jednoznaczność – jednolitość terminologii, słowniki, modele,

spójność – opis rzeczy tylko w jednym miejscu,

klasyfikacja wymagań – uporządkowanie wg. ważności i stabilności,

weryfikowalność – określenia ilościowe, zdefiniowane metody sprawdzenia,

modyfikowalność – numerowane punkty, opis w jednym miejscu,

powiązanie (traceability) – określenie źródeł (z czego wynika) i historii (kto zmienił, kiedy i dlaczego).

Zarządzanie	Ewolucja w czasie wykonania  oznakowanie wymagań, powiązanie dokumentacji, procedura zmian (zgłoszenie, ocena zasadności i kosztu, opracowanie, zatwierdzenie, implementacja –  kto, kiedy i w jakiej formie).

4 Model kaskadowy

Struktura	Sekwencyjnie realizowane fazy (bez powrotów),
dobrze określony zakres i wyniki faz,
ocena i zatwierdzenie (odbiór) wyników  kontrola jakości, kontrola konfiguracji

Faza analizy	– dokładne określenie co oprogramowanie ma robić, bez technologii implementacji

– przypisanie wymagań niefunkcjonalnych

 analityczny opis produktu, definicja sprzęgów zewnętrznych, 
plan testów akceptacyjnych

Faza projektu	określenie sposobu realizacji (technologia):

–	podział na komponenty (moduły, pakiety, klasy, podprogramy ...

– przypisanie funkcji do komponentów,

–	określenie sprzęgu komponentów,

–	dokładne określenie algorytmów i struktur danych

 projekt oprogramowania, 
plan testowania

Faza	napisanie programów, testowanie jednostek,

implementacji	przygotowanie testów integracyjnych, przygotowanie dokumentacji

 programy, dokumentacja,
przypadki i dane testowe

Integracja	integracja komponentów projektu,

i testowanie	testowanie komponentów i ich współpracy,

weryfikacja i strojenie wydajności,

poprawianie błędów programów i dokumentacji

 działające oprogramowanie, dokumentacja projektowa, podręczniki użytkownika

- Zalety i wady

Zalety	– dyscyplina i uporządkowanie działań,

–	kontrola konfiguracji przez zestawienie produktów fazy,

–	kontrola jakości przez weryfikację produktów każdej fazy

Wady	– (nieodwracalne) podejmowanie najważniejszych decyzji na początku projektu,

–	mały udział użytkownika, niska wiarygodność weryfikacji – późna możliwość testowania,

–	brak środków kontroli zmian i ryzyka

Ocena	– model często stosowany,

–	działa dobrze przy stabilnych wymaganiach

- Szybkie makietowanie

### Prototyp	nie wykonuje wszystkich funkcji,

### nie osiąga żądanej wydajności

### Zalety	wiarygodna ocena specyfikacji wymagań,

### poznanie dziedziny i wykrycie trudności, 
możliwość porównania różnych wariantów

### Wady	wydłużenie i pewien wzrost kosztu analizy

### Ocena	technika zalecana i szeroko stosowana

5 Model przyrostowy

Rodzina modeli	Co jest robione przyrostowo, czy powstaje na początku koncepcja całości (warianty)  RUP

Inicjacja	Studium wykonalności  decyzja.

Rozwinięcie	Analiza i koncepcja systemu: poznanie dziedziny aplikacji i wymagań, architektura systemu, planowanie konstrukcji;

 AOP (funkcje, dane, algorytmy, wydajność, niezawodność, prototyp, plan budowy systemu)

Konstrukcja	Brak sekwencyjnych faz analizy, projektu itd., przyrosty funkcjonalne, refaktoryzacja.

Czynności analizy, projektu 
 specyfikacja projektu (struktura programu i bazy danych, sprzęgi komponentów),

implementacji, integracji i testowania (jednostek, modułów, akceptacyjne  instalacja, odbiór aplikacji + podręczników).

Ocena	Instalacja i strojenie systemu, szkolenie,

i wdrożenie	przeniesienie danych.

Testy i wdrożenie może być przyrostowe.

- Zalety i wady

Zalety	– stała kontrola zmian i ryzyka,

–	duży udział użytkownika

–	szybka dostawa działającej wersji (weryfikacja, szkolenie, eksploatacja)

Wady	–	dodatkowy koszt integracji przyrostów,

–	konieczne staranne zarządzanie

Ocena	– Model dojrzały, dominuje w dużych projektach obiektowych,

6 Metody i narzędzia

Metody	metody dojrzałe, rozwijane w latach 60...90,

strukturalne 	oferują modele koncepcyjne oraz metody postępowania i zarządzania projektem;

opis świata – pasywne dane i aktywne funkcje: dekompozycja funkcjonalna  graf DFD  graf struktury programu i model ERD;

Metody	rozwijane od lat 80 metodyki postępowania

obiektowe 	i zarządzania projektem;

opis świata: współpraca aktywnych obiektów, modele języka UML:

–	model przypadków użycia

–	diagramy klas

–	diagramy stanu

–	diagramy współdziałania

–	diagramy implementacyjne

2000r	realizacje strukturalne – 33%, obiektowe – 13%
integracja – 34%, gotowe (dopasowanie) – 20%

Systemy	upper CASE (edycja modeli, weryfikacja

wspomagające	spójności, dokumentacja, generacja kodu);

lower CASE (edycja programu, GUI, kompilacja, uruchamianie, dokumentacja);

środowiska wspomagające testowanie.