# Podsumowanie: przebieg projektu

- Proces RUP określa ogólny schemat przebiegu projektu

- Język UML definiuje notację i zestaw modeli

1. Analiza wymagań

Działania:

- poznanie dziedziny aplikacji i wymagań użytkownika

- klasyfikowanie i dokumentowanie wymagań

- budowa prototypu interfejsu użytkownika

Wyniki:

- model przypadków użycia

- prototyp interfejsu użytkownika

- określenie sprzęgów zewnętrznych

- określenie wymagań niefunkcjonalnych

Faza inicjacji

Faza rozwinięcia

Faza konstrukcji

2. Modelowanie dziedziny problemu

Działania:

- analiza dziedziny aplikacji i wymagań użytkownika

- analiza scenariuszy przypadków użycia

  - wykorzystanie pojęć opisywanych w literaturze

  - językowa analiza opisu

Wyniki:

- diagramy klas (model pojęciowy)

- diagramy stanu

Faza inicjacji

Faza rozwinięcia

Faza konstrukcji

3. Określenie logicznej struktury aplikacji

Działania:

- rozwijanie diagramu klas  wzorce projektowe

- określenie modelu danych

- określenie realizacji interfejsu użytkownika

- budowa modelu zachowania

Wyniki:

- diagramy klas

- diagramy współpracy

Faza konstrukcji

4. Projektowanie programu

Działania:

- dostosowanie modelu klas

- projektowanie bazy danych

- określenie struktury programów

- projektowanie interfejsu (GUI)

- refaktoryzacja

Wyniki:

- diagramy klas (model projektowy)

- diagramy komponentów i rozmieszczenia

Faza konstrukcji

5. Implementacja programu

Działania:

- definiowanie klas programu

- implementacja bazy danych

- opracowanie podręczników

- wykorzystanie narzędzi CASE

Wyniki:

- kod programu

- dokumentacja techniczna

- podręczniki użytkownika

Faza konstrukcji

6. Integracja i testowanie

Działania:

- zaplanowanie testowania akceptacyjnego

- zaplanowanie testowania integracyjnego

  - integracja i testowanie  usuwanie błędów

  - strojenie systemu

  - testowanie akceptacyjne  odbiór

Wyniki:

- działający system

- raporty testowania

- poprawiona dokumentacja

Faza inicjacji

Faza rozwinięcia

Faza konstrukcji