Wprowadzenie

Oprogramowanie	programy + dokumentacja + reguły organizacyjne

Wielki projekt	trudne do uchwycenia wymagania,

programistyczny	złożone przetwarzanie i zbiory danych,

przetwarzanie rozproszone,

dotkliwe skutki awarii,

opracowanie zespołowe, rotacja personelu,

długotrwała eksploatacja i konserwacja.

Metodyka	organizacja przedsięwzięcia,

metody wykonania,

zarządzanie.

Cel	opracowanie dobrego oprogramowania

rozsądnym kosztem.

Główny problem	złożoność

 zapanowanie nad złożonością problemu.

Określenie wymagań

Kiedy	przed kontraktem i po jego podpisaniu, 
różne poziomy szczegółowości,
ewolucja w czasie wykonania.

Wydajność	czas odpowiedzi, przepustowość, dokładność.

Niezawodność	czas pracy, czas naprawy, możliwość pracy autonomicznej, zachowanie danych.

Bezpieczeństwo	identyfikacja i autoryzacja użytkowników,

ochrona dostępu do danych,

Zgodność	zgodność z normami (produktu i procesu), 
możliwość współpracy z innymi systemami

Specyfikacja	kompletna i adekwatna, 
spójna i jednoznaczna,

weryfikowalna (sformułowania ilościowe).

Procesy, metody, narzędzia

Proces	organizacja wytwarzania określająca fazy

projektowy 	widoczne z poziomu zarządzania.

W ramach tych faz stosuje się konkretne metody wykonania czynności:

Metody	metody dojrzałe, rozwijane w latach 60...89,

strukturalne 	oferują modele koncepcyjne oraz metody postępowania i zarządzania projektem;

opis świata: pasywne dane i aktywne funkcje, modele DFD i ERD;

hierarchiczna dekompozycja funkcjonalna.

Metody	rozwijane od lat 90, brak kompletnej

obiektowe 	metodyki postępowania i projektem;

opis świata: współpraca aktywnych obiektów, modele języka UML.

Systemy	upper CASE (edycja modeli, weryfikacja

wspomagające	spójności, dokumentacja, generacja kodu);

lower CASE (edycja programu, GUI, kompilacja, uruchamianie, dokumentacja);

środowiska wspomagające testowanie.

Metody obiektowe

Proces RUP	Przyrostowy i iteracyjny.

Inicjacja	Studium wykonalności  decyzja.

Rozwinięcie	Analiza i koncepcja systemu:

poznanie dziedziny i określenie wymagań, architektura systemu, planowanie konstrukcji;

 AOP (funkcje, dane, algorytmy, wydajność, niezawodność, prototyp, plan budowy systemu)

Konstrukcja	Analiza.

Projekt (struktura programu i bazy danych,

sprzęgi komponentów)  specyfikacja projektu.

Implementacja.

Integracja i testowanie (jednostek, modułów).

Instalacja, odbiór  aplikacja + podręczniki.

Ocena	Instalacja i strojenie systemu.

i wdrożenie	Testowanie akceptacyjne.

Szkolenie użytkowników.

Założenie (przeniesienie) bazy danych.

Testy i wdrożenie może być przyrostowe.

Konserwacja	Usuwanie późnych błędów,

adaptacja do zmian.

Specyfikacja modelu przypadków użycia

Reguły	Mogą być bardzo liczne i złożone,

biznesowe	są narażone na zmiany

 często tu skupiona złożoność problemu

Przykład	Pierwsze zależą tylko od typu książki,

– dalsza analiza, czy 3 różne ewidencje (?);

Druga zależy od typu użytkownika;

Trzecia zależy od typu książki i użytkownika,
a może też od terminu;

Dalszy problem – liczba kolejnych wypożyczeń.

Czwarta może dotyczyć albo naliczania opłaty, albo sposobu określenia terminy zwrotu (?);

Piąta może być złożona – stawka stała (?),
zależna od książki (?), od biblioteki (?), 
od długości wypożyczenia (?), rabaty (?)

Podsumowanie: metoda przypadków użycia

Określenie	Zadania aktora, konieczność wprowadzenia

przypadków	danych, dane wyjściowe, utrzymanie systemu.

Reguły	Jak działają aktorzy.

Porządkowanie	Generalizacja – różne warianty osiągania celu.

modelu	Rozszerzenie – czynności opcjonalne.

Zawieranie – wyodrębnienie cech wspólnych.

Model dziedziny	Diagram klas, diagram stanów.

Uwagi	Przypadki biznesowe  systemowe  prototyp

Brak elementów projektowania: struktury danych, struktury programu, współbieżności.

Dalsze	Planowanie procesu przyrostowego.

zastosowania	Scenariusze testowe. Dokumentacja.

Diagram klas

Klasa	Obiekt – coś co ma podlegać przetwarzaniu.

Klasa – zbiór identycznych obiektów.

Relacja	Statyczny związek miedzy obiektami klas – nie opisuje zachowania (współpracy).

Uogólnienie – szczególne przypadki.

Stowarzyszenie – nawigacja między partnerami

Uogólnienie

Uogólnienie	Wydzielenie elementów wspólnych 
(wspólne dane, wspólne metody).

Specjalizacja	Pokazanie różnic od typu wspólnego, 
– różne dane charakterystyczne
– różne reguły biznesowe.
Nie jest oczywiste jak głęboka hierarchia (czy potrzebne rozwinięcie klasy Osoba?)

Agregacja

Agregacja	Obiekt nie może być swoją częścią – brak cykli.

Dopuszczalna iteracja, np. Budynek– pokój .

Kompozycja	Obiekt może być częścią tylko 1 obiektu (w różnych chwilach różnych lub żadnego)

Negacja: samochód | podwozie – koło.

Klasa asocjacyjna (warianty)

Różnica	Klasa asocjacyjna gwarantuje istnienie dokładnie jednego elementu klasy dla każdego wystąpienia relacji.

Zastosowanie diagramów klas

Analiza	Pomocnicze – asocjacyjne, związki wiele-wiele.

Uzupełnienie opisu – operacje ( zachowanie), alokacja reguł biznesowych (może nowe klasy).
Hierarchia – definiowanie interfejsów.

Baza danych – kiedy ładowanie/zapisywanie obiektów trwałych, gdzie kod SQL?

Jak te wszystkie operacje są wywoływane przez użytkownika?

Przykład	Pokazać między 2. Analiza a 3. Projektowanie
Górny rysunek:
– tylko klasy bezpośrednio widoczne w dziedzinie problemu,
– brak decyzji kto odpowiada za zamawianie, wypożyczanie, zwrot (Książka ?, Czytelnik ?)

Dolny rysunek:

– metody Osoby i Biblioteki odzwierciedlają reguły biznesowe,
– przypisane operacje do klasy Książka.

Projekt	Komponenty – dekompozycja modelu, wyodrębnienie interfejsów.

Hierarchia – sprowadzenie do dziedziczenia (np. brak wielokrotnego dziedziczenia w Javie, brak interfejsów w C++, brak klasyfikacji wielokrotnej (osoba – klasyfikacje płać/zawód).

Operacje – rozdział interfejsu i implementacji.

Diagram sekwencji

Diagram	Pokazuje sposób realizacji przypadków użycia.

Obiekty	Diagram pokazuje obiekty, nie klasy.

Wywołania	Ogólne      , funkcyjne      , asynchroniczne      , powrót linia przerywaną.

Filozofia	Czy to juz projekt? NIE! To jest tylko model logiki biznesowej. Brak interfejsu użytkownika, połączenia z bazą danych, zdalnego dostępu  brak technologii.

Pakiety

Nazwy	Jednoznaczne w pakiecie, dalej ścieżkowe.

Uogólnienie	Pakiety mogą tworzyć hierarchię.

Widoczność	Nie automatyczna, konieczny import.

Diagramy implementacyjne

Zależności	signal.c wczytuje signal.h,

exceptions.c używa zmiennych wspólnych signal.c

Diagram rozmieszczenia

Wartość	Pokazanie konfiguracji systemu i przypisanie komponentów do węzłów.

Metodologia: Analiza dziedziny problemu

Cel	Zbudowanie modelu działania firmy, początkowo bez granic informatyzacji,

potem oszacowanie rozmiaru systemu i określenie wymagań niefunkcjonalnych.

Feasibility study	Wskazania na 10-15% przypadków użycia,

potem ocena czasu i kosztu  kontrakt.

Metodologia: Opracowanie modelu dziedziny

Metoda	Narysowane pojęcia – klasy,

rzeczowniki – obiekty, klasy, atrybuty,

czasowniki – relacje, operacje.

Metodologia: Określenie logicznej struktury aplikacji

Model klas	Definicje klas – brakujące atrybuty, klasy bez pól i metod są zapewne zbędne lub niepełne, jeśli diagram stanu to atrybuty opisujące stan.

Asocjacje – klasy asocjacyjne, typ wiele-wiele, klasy izolowane sugerują niezależne aplikacje lub niekompletność analizy (brakuje powiązań).

Generalizacja – pojedyncze obiekty klasy  za głęboka hierarchia, nieokreślone atrybuty lub metody w grupach obiektów  klasy pochodne.

Reguły biznesowe – rozmieścić je w klasach 
 istniejących lub nowych

Model danych	Obiekty trwające poza programem {persistent}.

Dostosowanie modelu do RDBMS:
   atrybuty złożone  proste lub asocjacja,

metody  brak, nowe klasy skryptów SQL,

hierarchia dziedziczenia  usunąć.

Tak naprawdę  diagram encji (ERD)

Model	Start od use case do diagramów współpracy.

zachowania	Zdarzenia inicjowane przez użytkownika są wywołaniami kierowanymi od GUI do aplikacji.

Jakiś obiekt musi je odebrać i jeśli ma potrzebne dane (atrybuty) to może operację wykonać. Jeśli nie, to musi wywołać inny obiekt (użyć kart CRC, a po stabilizacji modelu narysować diagram). Mogą się pojawić dodatkowe klasy, związki lub atrybuty klas.

Diagram klas powinien eksponować interfejsy.

Metodologia: Określenie logicznej struktury aplikacji — Przykład

Pytanie	Gdzie umieścić kod programu (metody)?
Jak i gdzie realizować reguły biznesowe?

Wariant 1	Reguły biznesowe zapisane w podprogramach odpowiadających typowym transakcjom użytkownika

identyfikujXxxxx	funkcje interfejsu skanera (odczyt)

obliczXxxxx	podprogramy z logiką biznesową

znajdźXxx, zapiszXxx	skrypty SQL  SELECT FROM + INSERT INTO

Przypomnieć model danych biblioteki (39)

Dziedziczenie – brak w bazach relacyjnych.

(1) Zwinąć hierarchię, dodać atrybuty klas bazowych do klas-liści: proste, brak nadmiaru, ale trudna modyfikacja (atrybuty wspólne we wszystkich tabelach).

(2) Całość hierarchii w jednej tabeli: też proste, ale duże nadmiary (niewykorzystane atrybuty).

(3) Odrębna tabela każdej klasy i powiązanie tabel kluczami: eleganckie, modyfikowalne, ale nieefektywne (przetwarzanie kilku tabel).

Ocena wariantu	Rozdzielenie danych od przetwarzania i nie wykorzystanie modelu obiektowego.

Program jest zespołem funkcji, z powtórzeniami kodu, trudnym do modyfikacji i testowania –  każda zmiana reguły wymaga zmiany programu (gdzie dziedziczenie, polimorfizm itp ?).

Najmniej stabilnym elementem są reguły biznesowe (okres wypożyczenia książki), które wyrażają bieżącą politykę firmy. Każda zmiana reguł wymaga zmiany i re-testowania programu

Wariant 2	Reguły biznesowe w klasach modelu dziedziny – wspólny interfejs reguły w klasie nadrzędnej, a realizacja ulokowana w konkretnej klasie.

Ocena wariantu	Zaletą jest możliwość zdefiniowania wielu wariantów algorytmu (reguły), tak aby  modyfikacja jednego nie wpływała na inny 
– podklasy eliminują konstrukcje warunkowe.

Wadą jest trwałe brak rozdzielenia algorytmów realizujących reguły od trwałych zachowań klas. Brak też możliwości dynamicznej zmiany reguł.

Wariant 3	Reguły biznesowe jako hierarchia strategii 
– hierarchia klas strategii definiuje rodzinę algorytmów, które mogą być wielokrotnie użyte.

Ocena wariantu	Zaletą jest pełne wyodrębnienie i enkapsulacja wielu wariantów algorytmu (reguły).

Algorytmy mogą być dynamicznie wiązane z klasami i niezależnie zmieniane; możliwa jest wariantowa realizacja tego samego algorytmu (np. wersja szybka i dokładna).

16 Projektowanie wybranego fragmentu systemu

Model klas	Określenie realizacji interfejsów.

Baza danych	Określenie tabel (klasy/encje  tabele, asocjacje  powiązania przez klucze).

Struktury słownikowe.

Normalizacja, określenie więzów integralności.

Wydajność – denormalizacja, indeksy, określenie przestrzeni tabel.

Struktura	Określenie komponentów, wybór technologii

programu	dostępu zdalnego (middleware), określenie komponentów po stronie serwera i klienta. Projekt współbieżności w serwerze, GUI klienta.

17 Implementacja wybranego fragmentu systemu

Model klas	Pola – atrybuty, stan obiektu, wskaźniki asocjacji (krotność *).

Metody – operacje, dostęp do atrybutów, tworzenie i usuwanie asocjacji.

Współpraca z diagramów współpracy

Baza danych	Operacje – SQL, wyzwalacze, procedury składowane.

Pliki – rozmieszczenie tabel w plikach, klastrowanie.

CASE	Generacja – baza, generatory aplikacji (GUI)

Dokumentacja – modele, javadoc.

Podręczniki	Użytkownika, administratora, instalacji, konfiguracji.