1  Model cyklu wytwarzania systemu

Podział na fazy kontraktowe

A)	Produkt	Wymagania ustalane w oparciu o badania

szerokiego	marketingowe – decyzja wewnętrzna (ocena

rynku	opłacalności)

brak specjalnej infrastruktury,

testy wewnętrzne (alfa) i zewnętrzne (beta), szczątkowy etap wdrażania

B)	Produkt na		Wymagania pochodzą od zleceniodawcy,

zamówienie	negocjacje – decyzja ma postać kontraktu

(ocena opłacalności, dokładne określenie zakresu i ceny, kary umowne),

często dedykowana infrastruktura,

testy akceptacyjne zleceniodawcy, wdrożenie

Podział na fazy/czynności metodologiczne

Określenie	Co system ma robić i w jakich warunkach?

wymagań	–	funkcjonalne: co system ma robić i w jakim otoczeniu ma działać (platforma, współpraca)

– niefunkcjonalne: na ile dobrze ma działać i w jakich warunkach (wydajność, łatwość użycia, niezawodność, bezpieczeństwo)

Projektowanie	W jaki sposób system wypełni wymagania?

systemu	– projekt architektury, podział na komponenty

– model struktury danych, projekt bazy danych i głównych plików

– określenie interfejsów między komponentami

Wytworzenie	Zbudowanie systemu:

systemu	– implementacja komponentów (nowych, re-użytkowanych, adaptowanych)

– integracja systemu z komponentów

– projekt i wykonanie infrastruktury

Testowanie	Weryfikacja wymagań i decyzji:

–	testowanie jednostek (unit testing) równolegle z wytwarzaniem

–	integracja i testowanie komponentów (module testing, subsystem testing)

–	integracja i testowanie systemu (system testing)

Instalacja	Rozmieszczenie (integracja) z infrastrukturą:

i zatwierdzenie	–	instalacja w docelowym środowisku pracy

– konfiguracja i strojenie systemu (połączeń, bazy danych, serwerów aplikacyjnych)

– testowanie akceptacyjne

Wdrażanie	Wprowadzenie w życie:

–	szkolenie pracowników

– przeniesienie danych

–	wdrożenie nowych procedur biznesowych

Eksploatacja	Wykorzystanie systemu:

i konserwacja	–	monitorowanie jakości

– usuwanie błędów, dostrajanie

–	administrowanie, odtwarzanie po awariach

–	ewolucja systemu (zmiany nadążające za zmianami wymagań (np. ochrona danych, zmiana WPR, sprzedaż MP3)

2  Kaskadowy model wytwarzania oprogramowania

Faza analizy	– funkcjonalne: określenie użytkowników, działań, przetwarzanych dokumentów

– niefunkcjonalne: określenie dokładności, wydajności, liczby stanowisk, bezpieczeństwa

Faza projektu		podział na podsystemy i moduły,

przypisanie funkcji do komponentów,

określenie ich sprzęgu

3  Struktura organizacyjna projektu

Dyrektorzy	Dyrektorzy/Prezesi przedsiębiorstw. 
Nie ingerują w bieżące zarządzanie, 
pełnią rolę odwoławczą (kwestie sporne). Odwołania i rozstrzygnięcia na piśmie — później już tylko sąd.

Komitet	Najwyższy organ nadzorczy i decyzyjny,

sterujący	obejmuje przedstawicieli wszystkich stron zaangażowanych w projekcie. Zadania:

–	zatwierdzanie planu projektu i zmian planu,

–	autoryzacja zmian w dokumentach projektu,

– koordynacja i kontrola wykonania projektu,

–	rozstrzyganie sporów (bieg spraw, odbiory).

Zebrania cykliczne i incydentalne. Decyzje pisemne i obowiązujące dla wszystkich.

Dyrektorzy	Zastępcy dyrektora/wiceprezesi firmy.

projektu	Koordynują i nadzór prac zespołów. Zadania:

–	przedstawianie zaleceń dotyczących planu,

–	koordynacja i kontrola wykonania projektu,

–	przydzielanie ludzi i zasobów do projektu.

Kierownik	Odpowiada za całość prac. Zadania:

projektu	–	przygotowanie planu wykonania projektu i zapewnienie jego wykonania,

–	regularne raportowanie postępu prac,

–	opracowywanie planów realizacji zadań projektowych i wyznaczanie zadań zespołom,

–	kontrola stanu zaawansowania prac i wydatków związanych z realizacją zadań,

–	identyfikacja problemów i propozycja zmian,

–	wewnętrzna kontrola jakości,

–	kierowanie pracami Biblioteki Projektu i Sekretariatu Wykonawcy.

Kierownik pisemnie powiadamia Dyrektora Projektu o problemach i opóźnieniach realizacji.

Koordynator	Nadzoruje przebieg prac. Zadania:

–	reprezentowanie zleceniodawcy w tym podpisywanie protokołów odbioru,

–	koordynacja kontaktów wykonawcy z ekspertami dziedzinowymi,

–	uczestnictwo w ocenianiu postępów prac,

–	kierowanie pracami Biblioteki Projektu i Sekretariatu Zleceniodawcy.

Zespoły	Powoływane przez wykonawcę (Dyrektora

projektowe 	Projektu) do zadań wynikających z planu.

Zespoły	Powoływane przez zleceniodawcę do

ekspertów 	merytorycznego wsparcia wykonawcy. Zadania:

–	określanie wymagań użytkowych,

–	organizacja i przeprowadzenie testów akceptacyjnych.

Biblioteka	Gromadzi dokumentację projektową, kontroluje

Projektu	poprawność formalną i zgodność wersji oraz udostępnia dokumenty uczestnikom projektu.

Zespół	Koordynator, Kierownik Tematu, eksperci

ds. Odbiorów	i zaproszeni (Kierownik Projektu i Zespołu). Przewodniczący podpisuje protokół odbioru z lub bez uwag.

Zespół	Koordynator, Kierownik Projektu i zaproszeni

Kontroli Zmian	(Koordynator, Kierownik Tematu, eksperci).

Zespół	Nadzoruje jakość zarządzania projektem oraz

Kontroli Jakości	powstających produktów. Kontroluje przestrzeganie standardów i procedur.

Audytor	Niezależna, wysoko umocowana, komórka oceniająca prawidłowość przeprowadzenia prac i jakość wytworzonych produktów.

4  Plan testów akceptacyjnych

Procedura	określa początkowy stan systemu oraz

testowania	kolejność wykonania scenariuszy (ten sam scenariusz może być wykonany kilka razy)

Scenariusz	opisuje sposób testowania wyodrębnionej

testowania 	funkcjonalności (aplikacja, funkcja, use case),

składa się z kroków – przypadków testowych,

ten sam przypadek możne wystąpić wiele razy z różnymi zestawami danych

Przypadek	test konkretnej funkcji systemu (funkcja

testowy 	wywoływana z menu programu)

składa się z kroków