# Wprowadzenie

### Zakres IO:

metodyka prowadzenia dużych projektów programistycznych.

### Duży projekt:

- opracowanie zespołowe, możliwa rotacja personelu,

- długotrwała eksploatacja i konserwacja,

- dotkliwe skutki awarii,

- słabo określone wymagania,

- złożone przetwarzanie lub wielkie zbiory danych.

### Metodyka:

- organizacja przedsięwzięcia,

- metody wykonania,

- zarządzanie.

### Cel:

opracowanie dobrego oprogramowania najmniejszym kosztem.

### Główny problem:

złożoność  chodzi o zapanowanie nad złożonością problemu.

### Ocena stanu bieżącego (American Programmer, 1996r):

- projekty zakończone w ramach terminu i budżetu	— 35%

- przekroczenie budżetu lub czasu o ponad 20%	— 20%

- projekty przerwane	— 45%

## Cykl opracowania systemu informatycznego (system lifecycle)

Wdrożenie

Opracowanie

oprogramowania

Instalacja programów i

testowanie akceptacyjne

Projekt infrastruktury

Faza strategiczna

Instalacja infrastruktury

rozpoczęcie realizacji

Eksploatacja

zakończenie realizacji

Szkolenia

Analiza wymagań i projektowanie systemu

- Faza strategiczna

- określenie celów biznesowych i strategii rozwoju firmy,

- uporządkowanie podstawowych procesów biznesowych,

- określenie strategii informatyzacji (zakres, cele, możliwości)  założenia projektowe,

- studium wykonalności (określenie zakresu projektu, ograniczeń i wariantów realizacji, wstępny harmonogram i kosztorys).

Wyniki: raport wykonalności  decyzja realizacji.

- Analiza wymagań i projektowanie systemu

- poznanie dziedziny działania klienta i rozpoznanie jego potrzeb,

- opracowanie wymagań i wytycznych testowania akceptacyjnego,

- oszacowanie zakresu przetwarzania i rozmiaru danych,

- wstępny projekt architektury systemu (stopień rozproszenia, typ architektury, podział na aplikacje i ich przypisanie do stanowisk).

Wyniki: specyfikacja wymagań i projekt systemu.

- Opracowanie oprogramowania

Projektowanie bazy danych

- określenie struktury danych (krotki lub klasy, atrybuty, relacje)  diagramy ERD lub diagramy klas,

- projektowanie bazy danych (tabele, klucze własne i obce, normalizacja, optymalizacja),

- projektowanie dostępu do danych (skrypty SQL).

Konstrukcja programów

- analiza wymagań (funkcje, wydajność, zgodność z normami, zgodność z oprogramowaniem podstawowym, bezpieczeństwo),

- określenie logiki przetwarzania obejmujące (grafy przepływu danych lub diagramy klas, stanu i współpracy),

- projekt techniczny (schematy struktury lub diagramy klas) oraz określenie metod testowania integracyjnego,

- implementacja (napisanie i uruchomienie programów),

- integracja i testowanie zgodnie z projektem technicznym.

Wynik: gotowe oprogramowanie i dokumentacja użytkownika

- Instalacja i testowanie akceptacyjne

- instalacja programów w docelowym środowisku pracy,

- strojenie systemu,

- testowanie akceptacyjne zgodne z planem testów,

Wyniki: raporty testowania  decyzja (przyjęcia lub odrzucenia).

- Wdrożenie

- założenie bazy danych,

- szkolenie użytkowników,

- wdrożenie procedur biznesowych ze wsparciem systemu.

Wynik: system i firma gotowe do normalnej pracy.

- Eksploatacja

- usuwanie późno wykrytych błędów,

- dostosowanie do zmienionych wymagań użytkownika.

## Kaskadowy cykl opracowania oprogramowania (waterfall model)

Instalacja i

testy akceptacyjne

Konserwacja

Wdrożenie

Analiza

Projekt

Implementacja

Integracja i testowanie

Analiza wymagań i projektowanie systemu

- Faza analizy (modelowanie) — co należy zrobić?

- analiza wymagań (określenie użytkowników, procedur biznesowych, dokumentów),

- określenie funkcji i wydajności oprogramowania (dokładność, szybkość, liczba stanowisk, niezawodność, bezpieczeństwo),

- określenie struktury danych,

- plan testów akceptacyjnych (scenariusze),

- weryfikacja planu rozwoju oprogramowania.

Wyniki: analityczny opis produktu, plan testów akceptacyjnych.

- Faza projektu — jak to zrobić?

- określenie struktury oprogramowania (podsystemy i moduły) i przypisanie funkcji do poszczególnych komponentów,

- określenie sprzęgu i algorytmów działania komponentów,

- opracowanie projektu bazy danych,

- określenie strategii wdrożenia.

Wynik: projekt oprogramowania.

- Faza implementacja — realizacja programów

- napisanie i uruchomienie programów,

- implementacja bazy danych,

- określenie przypadków testowych,

Wyniki: kod programów.

- Faza integracji i testowania — weryfikacja programów

- łączenie napisanych programów w moduły i podsystemy,

- testowanie i usuwanie błędów,

- wygenerowanie zbiorów danych testowych,

- przygotowanie podręczników użytkownika.

Wyniki: kod programów, instrukcja testowania akceptacyjnego, dokumentacja użytkownika.

### Rozkład kosztów

- Opracowanie oprogramowania

- Analiza	— 15%

- Projekt	— 20%

- Implementacja	— 20%

- Testowanie	— 45%

- Konserwacja	— 70 ... 200%

- Konserwacja

- Usuwanie błędów	— 20%

- Zmiana wymagań	— 80%

- Usuwanie błędów

- Błędy analizy i projektu	— 80%

- Błędy implementacji	— 20%

### Punkty kontrolne (milestones)

- każda faza kończy się odbiorem,

- inne punkty warunkujące kontynuację prac.

### Zastosowanie

- militaria (MIL 498), systemy bezpieczne — pełne

- komercja — linia postępowania (słaba dokumentacja, testowanie)

### Problemy

- niska wiarygodność i niejednoznaczność specyfikacji wymagań,

- podejmowanie najważniejszych decyzji na początku projektu,

- trudność powrotu do już zakończonych faz,

- późna i mało wiarygodna weryfikacja.

## Szybkie makietowanie (rapid prototyping)

Opracowanie prototypowej wersji systemu

i przedstawienie użytkownikowi działającego programu.

### Prototyp

- nie wykonuje wszystkich funkcji,

- nie osiąga żądanej wydajności.

### Zalety

- zwiększenie wiarygodności specyfikacji wymagań,

- poznanie dziedziny i wykrycie potencjalnych trudności,

- możliwość porównania różnych wariantów.

### Problem

- wydłużenie i pewien wzrost kosztu fazy analizy.

### Ocena

- technika zalecana i szeroko stosowana.

## Proces przyrostowy

Mniej systematyczny tok postępowania.

Na przemian: poszerzamy zakres i drążymy w głąb.

Instalacja i

testowanie akceptacyjne

Wdrożenie

Wybór fragmentu

Analiza

Projekt

Implementacja

Integracja i testowanie

Analiza wymagań i projektowanie systemu

Inicjacja

Inception

Rozwinięcie

Elaboration

Budowa

Construction

Wdrożenie

Transition

Faza strategiczna

### Zalety

- koncentracja prac na znanych fragmentach i przechodzenie dalej w miarę zbierania doświadczeń zgodne z psychologią człowieka,

- koncentracja prac na elementach obarczonych największym ryzykiem pozwala zmniejszyć ryzyko niepowodzenia,

- zwiększenie udziału zleceniodawcy w opracowaniu programów i zmniejszenie ryzyka rozminięcia z jego potrzebami.

### Problemy

- trudne zarządzanie przedsięwzięciem,

- kolejne fragmenty mogą wymagać modyfikacji już istniejących,

- dodatkowy koszt integracji kolejno realizowanych fragmentów.

### Ocena

- technika sprawdzona w małych projektach, zwłaszcza obiektowych,

- konieczne staranne zarządzanie i dobra koncepcja całości.

## Formalne konstruowanie programów

Formalny (matematyczny) zapis specyfikacji.

Iteracyjne rozbijanie kolejnych formuł na coraz prostsze,

aż do formuł realizowanych przez instrukcji języka programowania,

matematyczne dowodzenie poprawności każdego kroku.

### Zalety

- udowodniona poprawność programu,

- eliminacja procesu testowania.

### Problemy

- nieczytelność specyfikacji i trudność oceny (makietowanie ?),

- trudność konstrukcji programu i dowodu poprawności (poprawność dowodu?),

- trudność stosowania w dziedzinach bez naturalnego modelu matematycznego

### Ocena

- na razie technika niemal nie stosowana w praktyce (metoda VDM),

- wykorzystywana czasami do badania elementów poprawności,

- może mieć rosnące znaczenie w przyszłości:

 po automatyzacji dowodzenia,

 do wielokrotnie używanych bloków programowych.

## Proces spiralny

Proces opracowania posuwa się naprzód po linii spiralnej.

Każdy obrót reprezentuje planowanie i wykonanie pewnego produktu (np. specyfikacji lub modułu).

1. Wyznaczenie celów, wariantów i ograniczeń

2. Ocena wariantów, określenie i usunięcie obszarów ryzyka

3. Wytworzenie i weryfikacja kolejnego produktu

4. Zaplanowanie kolejnej fazy

W ten wzorzec można wtłoczyć dowolny proces projektowy — obrót spirali może odpowiadać fazie procesu kaskadowego albo przyrostowi modelu przyrostowego. Wartością jest zaakcentowanie roli ryzyka.

### Przykładowy przebieg projektu:

0	Wstępne wymagania użytkownika

  - Ocena wymagań, analiza problemów, ustalenie zakresu systemu, ograniczeń i uwarunkowań. Określenie wariantów

  - Analiza wariantów, określenie czynników ryzyka (np.: opóźnienie realizacji, błędy obsługi itp. oraz rozwiązań awaryjnych.

  - Projekt koncepcyjny.

  - Określenie planu opracowania specyfikacji wymagań.

  - Zbieranie danych o potrzebach użytkownika, porządkowanie danych, definiowanie celów projektu.

  - Analiza ryzyka: określenie obszarów zagrożenia i poszukiwanie strategii rozwiązania — modelowanie, makietowanie, analizę itp.

  - Specyfikacja wymagań.

  - Określenie planu rozwoju systemu

  - Analiza i ocena wariantów realizacji (np. projekt, użycie gotowego, zakup), analiza wymagań i ograniczeń.

  - Analiza ryzyka różnych wariantów, makietowanie.

  - Projekt wstępny.

  - Określenie planu integracji i testowania.

  - Analiza wymagań i ograniczeń (wydajność, modyfikowalność, dopuszczalny koszt i termin, wymagane sprzęgi itp.).

  - Analiza ryzyka, budowa działającego prototypu.

  - Produkcja programów: projekt, implementacja, testowanie, opracowanie dokumentacji użytkowej.

  - Określenie planu wdrożenia systemu.

  - Analiza uwarunkowań wdrożeniowych.

  - Analiza ryzyka zakłóceń pracy przedsiębiorstwa, wypracowanie środków zaradczych i działań awaryjnych.

  - Instalacja w środowisku docelowym, testowanie akceptacyjne, szkolenie, przeniesienie danych, wdrożenie i wstępna akceptacja.

  - Eksploatacja systemu. Finalna akceptacja, planowanie rozwoju.

..............................................................

## Problem komunikacji w zespole projektowym

Kategorie uczestników projektu:

- użytkownik końcowy

- zleceniodawca 	 zapytanie ofertowe, udział w przetargu

- analitycy (konsultanci)	 specyfikacja wymagań i analiza

- projektanci	 projekt (sposób spełnienia wymagań)

- programiści	 realizacja zamierzeń

- personel wdrożeniowy	 finalna instalacja i konfiguracja

Kluczem do sukcesu projektu jest właściwe porozumienie

i współpraca między wszystkimi uczestnikami projektu

## Narzędzia wspomagające

- Wspomaganie analizy i projektowania (upper CASE):

- edycja modeli strukturalnych lub obiektowych,

- weryfikacja spójności modeli,

- produkowanie dokumentacji,

- generowanie szkieletów programów i definicji tabel bazy danych.

Przykłady: Rational Rose, Together (Borland).

- Środowiska programistyczne (lower CASE):

- edycja programu,

- generowanie sprzęgu aplikacji,

- kompilacja, konsolidacja, uruchamianie,

- produkowanie dokumentacji.

Przykłady: VisualC, JavaSDK (Sun), Delphi (Borland).

- Środowiska wspomagające testowanie:

- generacja danych testowych,

- rejestracja wyników testów,

- wprowadzanie modyfikacji do programów.

## Potrzeby rynku pracy (badanie Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000r)

- Braki wykształcenia absolwentów (wg. pracodawców)

| Ważność | Wiedza teoretyczna | Umiejętność analizy | Umiejętność projektowania | Umiejętność programowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| duża | 13 | 60 | 44 | 11 |
| mała | 17 | 14 | 16 | 18 |
| żadna | 70 | 26 | 40 | 70 |

- Rodzaj prac w firmach informatycznych

| Rodzaj | %firm | %czasu | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza | 60 | 12 | 7 | 17 |
| Projektowanie | 74 | 13 | 10 |  |
| Programowanie | 75 | 23 | 17 | 54 |
| Wdrażanie | 81 | 30 | 24 |  |
| Administracja | 72 | 18 | 13 |  |
| Inne |  |  | 29 |  |

- Czynniki uwzględniane przy rekrutacji pracowników

| Ważność | Umiejętności techniczne | Wykształcenie | Zagadnienia ekonomiczne | Doświadczenie | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| duża | 94 | 82 | 44 | 86 | 67 |
| mała | 0 | 4 | 15 | 2 | 15 |
| żadna | 6 | 14 | 41 | 12 | 18 |

Inne = cechy osobowości + dyspozycyjność

# Analiza i specyfikacja wymagań

- Początkowe określenie wymagań (prze zleceniodawcę).

- Analiza biznesowa (opis procesów biznesowych i dokumentów).

- Specyfikacja wymagań.

### Problemy określenia wymagań:

- zleceniodawcy trudno określić najlepszy sposób realizacji jego celów biznesowych (możne być wiele wariantów),

- różne cele mogą być częściowo sprzeczne (wiele celów, różne grupy użytkowników),

- firma zleceniodawcy i jego potrzeby mogą ewoluować w czasie realizacji systemu,

- trudno przełożyć intuicyjnie rozumiane wymagania na język konkretnych rozwiązań, a język naturalny jest niejednoznaczny.

### Wymagania funkcjonalne

Funkcje, które mają być wykonane,

np. system IACS realizuje m.in. funkcje ewidencji gospodarstw:

- wprowadzenie danych z wniosku o rejestrację gospodarstwa,

- kontrola wniosku o rejestrację gospodarstwa,

- druk dokumentów,

- przegląd wniosku o rejestrację danych gospodarstwa,

- wprowadzenie danych z pisma o wyrejestrowanie gospodarstwa,

- kontrola i akceptacja wniosku o wyrejestrowanie gospodarstwa.

- ...................................................

### Elementy opisu funkcji:

- opis słowny,

- źródło wymagania (powiązanie z procesami biznesowymi),

- dane wejściowe (przetwarzane dokumenty, sposób wprowadzenia),

- dane wyjściowe (dokumenty wytwarzane),

- reguły (warunek początkowy, warunek wynikowy, algorytm).

Hierarchia funkcji – wielopoziomowa lista funkcji, dzieląca system na podsystemu i moduły funkcjonalne, np. KSI ZUS:

- Wspomaganie zadań ubezpieczenia społecznego

- ewidencja podmiotów

- wprowadzenie nowego podmiotu do rejestru

- przegląd danych podmiotu

- aktualizacja danych podmiotu

- ewidencja indywidualnego przebiegu ubezpieczenia

- założenie konta ubezpieczonego

- aktualizacja danych ewidencyjnych

- aktualizacja danych ubezpieczeniowych

- aktualizacja konta składkowego

- informowanie ubezpieczonego o stanie konta

- ewidencja przypisu i wpłat składek

- ...................................................

- Logistyka – obsługa funkcjonowania przedsiębiorstwa

- ........................................................

- Zarządzanie – wspomaganie decyzji kierownictwa

- Wspomaganie Obsługi Prawnej

- ...................................................

- Wspomaganie Kierownictwa

- ...................................................

- Wspomaganie kontroli i egzekucji

- ...................................................

- Wspomaganie dokumentacji Zakładu

- Wspomaganie administrowania KSI

### Wymagania pozafunkcjonalne (niefunkcjonalne)

Ograniczenia, wewnątrz których system powinien działać:

- Wydajność systemu: np. rozmiar bazy danych, przepustowość łączy, liczba stanowisk, liczba podmiotów, czas odpowiedzi.

- Niezawodność: np. czas międzyawaryjny, dopuszczalny okres niesprawności, bezpieczeństwo dostępu, bezpieczeństwo danych.

- Zgodność z prawem:

- np. KSI ZUS działa zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych,

- IACS – dwie ostatnie oraz liczne regulacje UE, prawo rolne krajowe; są też normy branżowe, techniczne itp.

- Łatwość modyfikacji w określonym (spodziewanym) kierunku.

- Konieczność współpracy z systemami zewnętrznymi

 schemat kontekstu

### Schemat kontekstu

Określenie granicy tego, co robi projektowany system, a co systemy zewnętrzne, ludzie lub inne organizacje. Np. dla KSI ZUS:

Kompleksowy

system

informatyczny

Płatnik

KRUS

Min Finansów

KEP

MSWiA

PESEL

Urz Skarbowy

POLTAX

GUS

REGON

MON

MSWiA

PKP

Ubezpieczenia

zagraniczne

MZiOS

RUM

Inne

Bank

(świadczenia)

Ubezpieczony

Uzupełnieniem są krótkie opisy terminatorów i przepływów:

ubezpieczony	– dane ubezpieczeniowe, wnioski o świadczenia.

płatnik	– dane ewidencyjne, przebieg ubezpieczenia, płatności, rozliczenia, zatrudnienie.

MSWiA(PESEL)	– PESEL, dane identyfikacyjne i adresowe, zgony.

..............................

## Specyfikacja wymagań (ANSI/IEEE Std 830 / 1984 r)

Cechy specyfikacji:

- Jednoznaczność

- brak synonimów

- formalizacja (grafy, tabele, równania)

- podpisy i odnośniki do tabel i rysunków

- słownik nazw i skrótów

- Kompletność

- uwzględnienie wszystkich istotnych wymagań

- określenie odpowiedzi na wszystkie sytuacje wejściowe

- Spójność

- różne wymagania nie mogą być wzajemnie sprzeczne

- Weryfikowalność

- możliwość sprawdzenia, czy wymaganie jest spełnione, czy nie

- Modyfikowalność

- podział na numerowane rozdziały i punkty

- każde wymaganie opisane tylko w jednym miejscu

- odnośniki łączące powiązane logicznie punkty

- spis treści i indeks

- Osadzenie (traceability)

- możliwość wskazania źródła każdego zapisu i każdej decyzji

Wzorcowy układ specyfikacji wymagań

1.	Wstęp

- zakres specyfikacji: nazwa, funkcja i zastosowanie,

- terminologia: definicje i skróty,

- dokumenty związane, bibliografia,

- streszczenie.

2.	Opis ogólny

- otoczenie oprogramowania,

- funkcje oprogramowania,

- charakterystyka użytkowników (zadania, wykształcenie),

- ograniczenia (sprzęt, sprzęgi, wymagania prawne),

- założenia (czynniki ryzyka).

3.	Wymagania szczegółowe

- wymagania funkcjonalne (funkcje, dane wejściowe, wyjściowe),

- wymagania niefunkcjonalne (szybkość, dokładność, wydajność),

- wymagania na sprzęgi zewnętrzne,

- ograniczenia projektowe (też kierunki ewolucji).

4. Indeks

## Rola systemów CASE

słownik danych (repozytorium projektu) — baza danych gromadząca wszelkie dane dotyczące projektu w jego obecnym stanie:

- dokumentacja procedur biznesowych,

- specyfikacja wymagań,

- plan testów.

- utrzymanie słownika danych (możliwość konfiguracji opisu),

- możliwość kontroli wersji,

- edycja notacji graficznych,

- automatyczna kontrola spójności słownika,

- automatyczna generacja dokumentów (diagramy, raporty),

- generacja prototypu.

# Metoda przypadków użycia (use case)

Tworzy model systemu widziany oczami użytkowników.

Elementy modelu:

- Aktor

kategoria użytkowników, rola jaką użytkownik pełni w systemie.

- Przypadek użycia

funkcjonalność system użyteczna dla aktora, sposób wykorzystania systemu przez aktora (procedura biznesowa).

- Relacje

między przypadkami użycia oraz między przypadkami a aktorami.

Reprezentacja graficzna — diagram przypadków użycia

- aktorzy (ludziki),

- przypadki użycia (owale),

- relacje (linie i strzałki z opisem rodzaju)

czytelnik

zamówienie

książki

wypożyczenie

książki

bibliotekarz

zwrócenie

książki

### Scenariusz przypadku użycia

zamówienie książki

- Scenariusz główny

      - System prezentuje ekran wyszukiwania.

      - Czytelnik wprowadza dane bibliograficzne.

      - System przeszukuje katalog i wyświetla listę pozycji (tytułów).

      - Czytelnik przegląda listę i wybiera pozycję.

      - System wyświetla listę książek.

      - Czytelnik zamawia wolną książkę.

      - System wyświetla okno logowania.

      - Czytelnik wprowadza nazwę i hasło.

      - System autoryzuje czytelnika.

      - System potwierdza przyjęcie zamówienia.

- Scenariusz alternatywny 1 (odmowa autoryzacji)

1 – 8. Jak w scenariuszu głównym.

9.	System odmawia autoryzacji: powrót do kroku 7.

- Scenariusz alternatywny 2 (brak wolnej książki)

1 – 5.	Jak w scenariuszu głównym.

6.	Brak wolnej książki: czytelnik zapisuje się do kolejki.

7.	System wyświetla okno logowania.

8.	Czytelnik wprowadza nazwę i hasło.

9.	System autoryzuje czytelnika.

10.	System potwierdza zapisanie do kolejki.

### Generalizacja

- jeden przypadek jest szczególnym przypadkiem realizacją innego, jednak oba służą realizacji tego samego celu,

- generalizacja określa ogólny schemat postępowania (scenariusz), jednak specjalizacje mają swoje, nieco odmienne scenariusze,

- zarówno generalizacja, jak specjalizacje mogą być używane przez aktorów, czasami innych.

Przykład:	biuro maklerskie.

makler

obsługa zlecenia internetowego

obsługa zlecenia osobistego

klient

obsługa zlecenia

obsługa zlecenia telefonicznego

klient telefoniczny

klient internetowy

obsługa zlecenia

- Makler przyjmuje zlecenie i wprowadza do systemu BM.

- System BM blokuje środki na rachunku klienta.

- System BM przekazuje zlecenie do systemu Warset.

obsługa zlecenia telefonicznego

  - Makler odbiera i wprowadza do systemu BM dane klient .

  - Makler odbiera i wprowadza do systemu hasło klienta.

  - System potwierdza autoryzację klienta.

  - Makler odbiera i wprowadza zlecenie do systemu BM.

2 – 3. Jak w przypadku generalizującym.

obsługa zlecenia internetowego

................................................

obsługa zlecenia osobistego

................................................

Generalizacja jest sposobem opisu wariantowości wykonania:

- umożliwia pokazanie różnych użytkowników różnych wariantów,

- klarownie opisuje ogólną regułę i specjalne wykonania.

### Rozszerzenie

- jeden przypadek realizuje scenariusz innego, plus dodatkowe czynności, wstawiane do scenariusza macierzystego,

- wstawienie dodatkowych czynności do scenariusza macierzystego następuje w ściśle określonych punktach rozszerzenia,

- przypadek rozszerzający nie może mieć własnych aktorów, bo nie jest kompletnym scenariuszem, a tylko dodatkiem do scenariusza.

Przykład:	system biblioteczny.

czytelnik

przeglądanie konta

skasowanie

zamówienia

<< extend >>

przeglądanie konta

- Czytelnik wybiera opcję przeglądania konta.

- System wyświetla okno logowania.

- Czytelnik wprowadza nazwę i hasło.

- System autoryzuje czytelnika.

- System wyświetla stan konta (punkt rozszerzenia).

- Czytelnik wybiera następną opcję.

skasowanie zamówienia

wstawić w punkcie rozszerzenia:

- Czytelnik kasuje zamówienie

- System potwierdza skasowanie zamówienia

Rozszerzenie jest sposobem opisu wariantowości wykonania:

- umożliwia klarowne wydzielenie czynności dodatkowych,

- punkt odstępstwa od reguły (rozszerzenie) jest wskazane formalnie.

 Nie ma jednej uniwersalnej techniki modelowania.

### Zawieranie

- część scenariusza jednego przypadku użycia jest wyodrębniana w osobny przypadek,

- nie jest to jednak wariant lub rozszerzenie wykonania, a tylko sposób opisu,

- wiele przypadków użycia może mieć tę samą część wspólną,

- przypadek zawierany nie może mieć własnych aktorów, bo nie jest kompletnym scenariuszem, a tylko fragmentem scenariusza.

Przykład: system biblioteczny.

czytelnik

zamówienie

książki

autoryzacja

czytelnika

<< include >>

przegląd konta

<< include >>

zamówienie książki

- System prezentuje ekran wyszukiwania.

- Czytelnik wprowadza dane bibliograficzne.

- System przeszukuje katalog i wyświetla listę pozycji (tytułów).

- Czytelnik przegląda listę i wybiera pozycję.

- System wyświetla listę książek.

- Czytelnik zamawia wolną książkę.

- Wykonaj autoryzację czytelnika.

- System potwierdza przyjęcie zamówienia.

autoryzacja czytelnika

- System wyświetla okno logowania.

- Czytelnik wprowadza nazwę i hasło.

- System autoryzuje czytelnika.

Zawieranie jest sposobem faktoryzacji opisu scenariusza:

- umożliwia klarowne wydzielenie czynności wspólnych,

- umożliwia podzielenie złożonego przypadku na części.

## Przykład: system biblioteczny

- z dostępem internetowym (podobnie jak na PW),

- czytelnik może zamówić wolną książkę przez internet,

- czytelnik może oczekiwać w kolejce na zwolnienie pozycji.

- Aktorzy

czytelnik, bibliotekarz.

- Przypadki użycia (istotne dla czytelnika)

przeglądanie katalogu,	zamówienie książki,

wypożyczenie książki,	zwrócenie książki,

zapisanie do kolejki,	przeglądanie konta,

usunięcie zamówienia,	usunięcie z kolejki.

- Przypadki użycia (istotne dla bibliotekarza)

dodanie czytelnika,	usunięcie czytelnika,

dodanie książki,	usunięcie książki.

Uproszczenia

Inni aktorzy, np.:	konserwator,

magazynier	— pomijamy.

Inne przypadki, np.:	wycofanie książki,

przywrócenie książki,

przeniesienie książki	— pomijamy.

przeglądanie katalogu

- System prezentuje ekran wyszukiwania.

- Czytelnik wprowadza dane bibliograficzne.

- System przeszukuje katalog i wyświetla listę pozycji (tytułów).

- Czytelnik przegląda listę i wybiera pozycję.

- System wyświetla listę książek.

zamówienie książki (specjalizacja przeglądania):

1–5. Jak w przypadku generalizującym.

- Czytelnik zamawia wolną książkę.

- Wykonaj autoryzację czytelnika.

- System potwierdza przyjęcie zamówienia.

wpisanie do kolejki (specjalizacja przeglądania):

1–5. Jak w przypadku generalizującym.

- Brak wolnej książki: czytelnik zapisuje się do kolejki oczekiwania na daną pozycję (tytuł).

- Wykonaj autoryzację czytelnika.

- System potwierdza zapisanie do kolejki.

autoryzacja czytelnika	— b.z. jak poprzednio.

Alternatywa — rozszerzenie?

czytelnik

przeglądanie

katalogu

zamówienie

książki

wpisanie do

kolejki

<< extend >>

<< extend >>

przeglądanie konta

- Czytelnik wybiera opcję przeglądania konta.

- Wykonaj autoryzację czytelnika.

- System wyświetla stan konta (operacje).

skasowanie zamówienia

wstawić w punkcie rozszerzenia operacje:

- Czytelnik kasuje zamówienie.

- System potwierdza skasowanie zamówienia.

usunięcie z kolejki

wstawić w punkcie rozszerzenia operacje:

- Czytelnik usuwa wpis w kolejce.

- System potwierdza usunięcie z kolejki.

wypożyczenie książki

- Identyfikacja karty czytelnika.

- Identyfikacja książki.

- System usuwa zamówienie.

- System zapisuje wypożyczenie.

zwrócenie książki

- Identyfikacja książki.

- System usuwa wypożyczenie.

### Model z punktu widzenia czytelnika

przeglądanie

katalogu

wpisanie

do kolejki

zamówienie

książki

autoryzacja

czytelnika

przeglądanie konta

usunięcie

z kolejki

bibliotekarz

<< include >>

czytelnik

skasowanie

zamówienia

<< extend >>

wypożyczenie

książki

zwrócenie

książki

<< extend >>

<< include >>

<< include >>

### Model z punktu widzenia utrzymania biblioteki

obsługa

biblioteki

dodanie pozycji

dodanie

czytelnika

usunięcie

czytelnika

bibliotekarz

dodanie książki

usunięcie książki

<< extend >>

usunięcie pozycji

<< extend >>

## Podsumowanie: metoda przypadków użycia

- Identyfikacja aktorów.

- Określenie przypadków użycia:

- zadania i funkcje wykonywane przez aktora,

- konieczność wprowadzenie danych do systemu,

- potrzeby informacyjne aktora, dane prezentowane przez system,

- utrzymanie systemu (rozruch, zatrzymanie, konserwację).

- Uporządkowanie modelu – relacje między przypadkami:

- generalizacja (różne warianty osiągania celu),

- rozszerzenie (czynności opcjonalne),

- zawieranie (wykorzystanie cech wspólnych).

- Wyodrębnienie funkcji użytkownika.

- Budowa modelu dziedziny  pomost do projektowania

- diagramy klas,

- diagramy stanów.

Uwagi:

- Przypadki użycia kwalifikuje się czasem jako:

  - biznesowe (procedury realizowane w przedsiębiorstwie),

  - systemowe (interakcje użytkownika z oprogramowaniem).

Przebieg projektu: biznesowe  systemowe.

- Przypadki użycia nie dotykają problemów projektowych:

  - struktury danych,

  - współbieżności operacji,

  - struktury programu.

- Przypadki użycia nie giną po wyspecyfikowaniu wymagań:

  - są podstawą opracowania scenariuszy testowania,

  - są podstawą planowania przyrostowego procesu projektowego,

  - są wzorcem zachowania, dla projektowanego systemu,

  - są elementem dokumentacji analitycznej.

Przypadki użycia sterują całym procesem projektowym.

# Diagram aktywności (activity diagram)

Tworzy model opisujący kolejność wykonywania czynności.

Zastosowania:

- graficzny zapis scenariusza,

- graficzny zapis schematu przepływu zadań (workflow).

Sieć działań rozszerzona o możliwość zapisu akcji równoległych

(drobne zmiany notacyjne).

Identyfikuj

czytelnika

Znajdź wolną książkę

[zamówienie]

Zapisz wy-pożyczenie

Aktualizuj

konto

[brak zamówienia]

Identyfikuj

książkę

Usuń

zamówienie

## Wskazanie odpowiedzialności

Diagram aktywności opisuje tylko kolejność wykonania czynności.

Odpowiedzialności za ich wykonanie można wskazać:

- za pomocą notki dołączonej do bloku czynności,

- dzieląc rysunek na boksy (pasy) przypisane do różnych podmiotów.

Rejestracja

przyjęcia

Przyjmujący

Wprowadzenie

dokumentu

Operator

[błąd]

Zapisanie

danych

[brak błędu]

Kontroler zgodności

Kontrola

zgodności

[błąd zgodności]

Poprawienie

błędu

Zatwierdzenie

wprowadzenia

Kontrola

administracyjna

[brak błędu]

Kontroler danych

Zatwierdzenie dokumentu

[brak błędu]

Wezwanie do

usunięcia błędu

[błąd  kompletności]

Obsługa błędów zdefiniowana w specjalizacjach

## Wskazanie obiektu czynności

Diagram aktywności nie określa obiektów, których dotyczą czynności.

Obiekty te można jednak wskazać za pomocą dodatkowych symboli  połączonych z czynnością relacją zależności, np.:

Obsługa

zamówienia

Wystawienie faktury

Przyjęcie

zapłaty

Faktura

Księga

przychodów

Przedstawianie dokumentów i zbiorów, których dotyczą czynności, jest typowe przy modelowaniu przepływu zadań (workflow)

## Zastosowanie diagramów aktywności

Diagram aktywności jest pomocniczym modelem opisującym kolejność wykonania czynności (we wszystkich fazach).

- Opis procesów biznesowych (workflow).

- Opis scenariuszy przypadków.

- Zapis złożonych algorytmów wykonywanych przez metody obiektów (schemat przepływu sterowania).

- Złożone diagramy można przedstawiać hierarchicznie:

	pojedyncza czynność diagramu wysokiego poziomu zawiera cały zestaw (pod-diagram) czynności niższego poziomu.

# Specyfikacje tekstowe

- nazwa (np. rejestracja przyjęcia i obsługa dokumentu),

- identyfikator (np. PFP-PB3001),

- opis (np. opis kancelaryjnej obsługi spraw),

- użytkownicy (np. pracownik kancelarii),

- zdarzenia inicjujące (np. dostarczenie pisma),

- zdarzenia kończące i rezultaty (np. dokument zarejestrowany i dołączony do sprawy),

- przebieg główny (scenariusz podstawowy),

- przebiegi alternatywne,

- sytuacje wyjątkowe (np. dokument źle wypełniony),

- reguły (np. określenie daty przyjęcia dokumentu),

- funkcje użytkownika (np. utworzenie sprawy),

- dokumenty i produkty (lista dokumentów),

- uwagi i otwarte pytania (b. ważny punkt!),

- diagram aktywności (punkt opcjonalny).