Nazwisko	......................................................	Imię	...............................................

1.	Wybrać zdania poprawnie charakteryzujące różne procesy projektowe:

□	proces kaskadowy wykorzystuje szybkie makietowanie w fazie implementacji,

□	proces przyrostowy sprzyja zwiększeniu udziału klienta w projekcie,

□	szybkie makietowanie jest ważnym elementem fazy implementacji,

□	proces przyrostowy szybciej niż kaskadowy dochodzi do fazy testowania kodu,

□	w procesie przyrostowym nie powstaje plan testów akceptacyjnych.

□	proces kaskadowy wykorzystuje szybkie makietowanie w fazie analizy,

2.	Zaznaczyć wszystkie prawdziwe dla procesu kaskadowego:

□	ustalenie architektury oprogramowania następuje w fazie projektu wstępnego

□	faza wdrożenia obejmuje ustalenie optymalnej architektury systemu

□	w fazie projektu szczegółowego definiuje się funkcje wykonywane przez program

□	faza analizy jest poświęcona na badanie możliwych architektur oprogramowania

□	funkcje wykonywane przez program ustala się podczas fazy analizy

□	sposób budowy programu ustala się podczas projektu

3.	Model COCOMO:

□	pozwala wyznaczyć spodziewany czas trwania projektu,

□	pozwala wyznaczyć spodziewany rozmiar bazy danych,

□	pozwala wyznaczyć spodziewaną niezawodność programu,

□	pozwala wyznaczyć spodziewaną pracochłonność projektu,

□	pozwala wyznaczyć spodziewany rozmiar programu.

4.	Zaznacz wszystkie zdania poprawnie charakteryzujące proces testowania:

□	plan testów akceptacyjnych odzwierciedla wyniki analizy

□	plan testów akceptacyjnych odzwierciedla wyniki projektu

□	testowanie akceptacyjne jest elementem weryfikacji projektu szczegółowego

□	testowanie akceptacyjne jest podstawową metodą oceny poprawności programu

□	testowanie nie może zagwarantować poprawności programu

5.	Zaznaczyć wszystkie zdania charakteryzujące proces weryfikacji i oceny:

□	szybkie makietowanie umożliwia ocenę wyników analizy metodą testowania,

□	probabilistyczne modele procesu testowania służą weryfikacji projektu,

□	inspekcje i przeglądy są metodą weryfikacji projektu,

□	plan testów akceptacyjnych powinien powstać przed rozpoczęciem projektowania,

□	metoda zasiewu pozwala ocenić oczekiwany czas poprawnej pracy programu.

6.	Rysunek przedstawia kompletny diagram stanów pewnego automatu.

A

x

B

y

C

H

u

D

z

z

E

Zaznaczyć wszystkie zdania prawdziwe dla powyższego diagramu:

□	automat rozpoczyna pracę w stanie A,

□	przejście wymuszone zdarzeniem u wprowadza automat w stan A,

□	diagram jest błędny (jeśli tak, to zaznaczyć na rysunku błędny element).

□	przejście wymuszone zdarzeniem u wprowadza automat w stan A lub B,

□	stany C i D są równoległe,

pojazd

silnik: int

predkosc: real

jazda( )

stop( )

armata

laduj( )

strzelaj( )

czołg

pancerz: int

7.	Dany pojęciowy diagram klas:

□	zaproponować diagram implementacyjny (implementacja w Java):

8.	Użytkownik wybiera w aplikacji opcję wydruku pliku. Wydrukiem steruje serwer drukowania, który albo wysyła plik do drukarki (jeśli ta jest wolna) albo do kolejki (jeśli drukarka jest zajęta). Narysować diagram sekwencji (sequence diagram) obrazujący współpracę wymienionych obiektów.

9.	Użytkownik systemu IACS wybiera w oknie aplikacji opcję zapamiętania wniosku rolnika o dopłatę. Treść wniosku jest sprawdzana przez program kontrolera, który zapamiętuje wniosek w bazie danych (jeśli jest on poprawny) lub wyświetla komunikat (jeśli wniosek zawiera błędy). Operacja zapisu w bazie jest rejestrowana przez program rejestratora. Narysować diagram współdziałania (collaboration diagram) obrazujący współpracę wymienionych obiektów.